መግቢያ

በክልላችን ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ውሃ መስኖና ማዕድን ልማት ቢሮ በውሀ ሁብት ጥናትና ዲዛይን አስተዳደር ዘርፍ በመጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ዳይሬክቶሬት በበጀት ዓመቱ የክልሉን ማህበረተሰብ በከተማም ሆነ በገጠር ያሉትን የንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትን ተደራሽ ለማድረግ ያስቺል ዘንድ የመጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ሥራ መሠረታዊ የጥናትና ዲዛይን ስታንደርድ በጠበቀ መልኩ በራስ ኃይልና በአማካሪ ለማስጠናት የበጀት ዓሙቱን ዕቅድ ማቀድ ወሳኝ ስለሆነ ከአስር ዓመት መሪ ዕቅድ ላይ የቀሪ ስድስት ዓመት መሪ ዕቅድን መነሻ በማድረግ በመንግስት፣ መንግስታዊ ባልሆነና የክልሉን ማህበረሰብና ባለሀብቶችን በማስተባበርና በቅንጅት ለመስራት የበጀት ዓመት የግብ ስምምነት በየደረጃ በዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በመፈራረም ወደ ትግባራ ሂደት መገባቱ የሚታወቅ ሲሆን ይህን የግብ ስምምነት ወደ ውጤት በመቀየር ችግር ፈቺ የሆነ የመጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ሥራ መስራትና ዶክመንት በማዘጋጀትና በዞንና ልዩ ወረዳ አቅም የተጠኑ ዶክመንቶችን ይሁንታ በመስጠት ሼልፍ ማድረግ ሥራ የዳይሬክቶሬቱና የዘርፉ ዋና ተግባር እንደሆነ ይታወቃል፡፡

# የ2017 በጀት ዓመት ዋና ዋና ግቦች (Goal)

- ለ277,692 (ሴት=144,400) የገጠር ነዋሪ ህዝብ  በGTP II ስታንደርድ መሰረት በ1 ኪ/ሜ ክልል ውስጥ በነፍስ ወከፍ በቀን 25 ሊትር ውሃ ማቅረብ የሚያስችል የመጠጥ ውሃ ተቋማት ጥ/ዲ፣ አፕሬዛልና ይሁንታ ሥራ መስራት፤

- ለ120,000 (ሴት=62,400) የከተማ ነዋሪ ህዝብ በGTP II ስታንደርድ መሰረት የንፁህ መጠጥ ውሃ ማቅረብ የሚያስችል የመጠጥ ውሃ ተቋማት ጥ/ዲ፣ አፕሬዛልና ይሁንታ ሥራ መስራት በነፍስ ወከፍ በቀን 50/60/80 ሊትር ውሃ ማቅረብ ፤

- በአጠቃላይ ለ335,982 (ሴት=206,800) የክልሉን የከተማና ገጠር ነዋሪ ህብረተሰብ በGTP II ስታንደርድ መሰረት የንፁህ መጠጥ ውሃ ማቅረብ የሚያስችል የመጠጥ ውሃ ተቋማት ጥናትና ዲዛይን፣ አፕሬዛልና ይሁንታ ስራ ማከናወን፤

በወረዳ ደረጃ የሚሠሩ ተግባራት የጥናትና ዲዛይን ሥራ

አነስተኛ ተቋማት

- የቤተሰብ የእጅ ጉድጓድ

- የህብረተሰብ የእጅ ጉድጓድ ፓምፕ የሚገጠምለት

- ምንጭ በቦታው

- ነባር (ትናንሽ) ማስፋፊያ ጥናት

- መለስተኛ ጥልቅ ውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ጥናት

ዞን ደረጃ የሚሠሩ ተግባራት የጥናትና ዲዛይን ሥራ

- በወረዳ ደረጃ የተንጠው የቀረቡ የገጠር መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ጥናትና ዲዛይን፣ አፕሬዛይልና ይሁንታ ፕሮጀክት

የመጠጥ ውሃ  ጥናትና ዲዛይን ሥራ

- መለስተኛ ጥልቅ ውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ጥናት

- ጥልቅ ጥልቅ ውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ጥናት

- ከጥልቅ ጉድጓድ ማስፋፊያ ጥናትና ዲዛይን ሥራ

- ምንጭ ከነማከፋፈያ ጥናትና ዲዛይን

- ከነባር መጠጥ ውሃ ተቋም ማስፋፊያ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት

ክልል ደረጃ የሚከናወኑ የጥናትና ዲዛይን ሥራ ተግባራት

- በዞንና በልዩ ወረዳ ደረጃ የተንጠው የቀረቡ የገጠር መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ጥናትና ዲዛይን፣ አፕሬዛይልና ይሁንታ ፕሮጀክት

የመጠጥ ውሃ  ጥናትና ዲዛይን ሥራ

- አንዳንድ ውስብስብና ከዞንና ልዩ ወረዳ አቅም በላይ የሆኑ ተግባራትን የጥናትና ዲዛይን ሥራ መስራት

# ግቦችን ለማሳካት የሚከናወኑ ፕሮጀክቶች (Outputs)

## 468 የገጠር መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ጥናትና ዲዛይን፣ አፕሬዛይልና ይሁንታ ፕሮጀክት

- 82 የቤተሰብ የእጅ ጉድጓድ (በአማካይ 1 ቤተሰብ ወይም 6 ሰው ተጠቃሚ የሚያደርግ)

- 100 የህብረተሰብ የእጅ ጉድጓድ ፓምፕ የተገጠመለት ( በአማካይ 15 ሜትር ጥልቀት ያለውና 160 ሰው ተጠቃሚ የሚያደርግ)

- 66 ምንጭ በቦታው (በአማካይ 200 ሰው ተጠቃሚ የሚያደርግ)

- 100 መለስተኛ ጥልቅ ጉድጓድ የእጅ ፓምፕ የተገጠመለት (በአማካይ 250 ሰው ተጠቃሚ የሚያደርግ)

- 20 ምንጭ ከነማከፋፈያው (በአማካይ 3000 ሰው ተጠቃሚ የሚያደርግ)

- 50 ጥልቅ ጉድጓድ  መጠጥ ውሃ ጥናት ዲዛይን ሥራ መስራት

- 30 ከጥልቅ ጉድጓድ ማከፋፈያው (በአማካይ 2000 ሰው ተጠቃሚ የሚያደርግ)

- 20 ከነባር መጠጥ ውሃ ተቋም ማስፋፊያ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ሥራ ማከናወን( በአማካይ 150 ሰው ተጠቃሚ የሚያደርግ)

በአጠቃላይ 468 የገጠር መጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ተቋማትን ለማከናወን ታቅዶ ወደ ትግበራ ተገብቷል፡፡

## የከተማ መጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን

### የ5 አነስተኛና መካከለኛ ከተሞች መጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን

በ2017 በጀት ዓመት በክልላችን የሚገኙ የ5 አነስተኛና መካከለኛ ከተሞችን የንፁህ መጠጥ ውሃ ተደራሽ ለማድረግ በመሠረታዊነት የጥናትና ዲዛይንና ዶክመንት ዝግጅት በስታንደርድ መሠረት በአማካሪ ድርጅቶች በማስጠናት ጥናቱ ችግር ፈቺ የሆነና መሠረታዊ የመጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ይዘት በያዘ መልኩ ዶክመንት ማዘጋጀት እና ሼልፍ የማድረግ ሥራ በዋናነት የክፍሉ ተግባር ነው፡፡ በዚህ ረገድ በበጀት ዓመቱ የእያንዳንዱን ፕሮጀክት አማካይ አፈፃፀም በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ወደ 50% ለማድረስ የሚሰራ ተግባር ነው፡፡

## የፕሮጀክቶች የፊዚካል ስራ አፈፃፀም

### 468 የገጠር መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ጥናትና ዲዛይን፣ አፕራዛይልና ይሁንታ ፕሮጀክት

በመጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ዘርፍ በበጀት ዓመት በዘጠኝ ወር ለመስራት የታቀዱ ተግባራትን በሚመለከት፡

- የቤተሰብ የእጅ ጉድጓድ ጥናትና ዲዛይን የዘጠኝ ወር 52 ለመስራት ታቅዶ  ክንውን 45 አፈጻጸም 86.54% ላይ ይገኛል፤

- መደበኛ ፓምፕ የሚገጠምለት የእጅ ጉድጓድ ጥናትና ዲዛይን የዘጠኝ ወር 65  ለመስራት ታቅዶ ክንውን 52 አፈጻጸም 80% ላይ ይገኛል፤ ፤

- ምንጭ በቦታ ጥናትና ዲዛይን የዘጠኝ ወር 45 ለመስራት ታቅዶ ክንውን 44 አፈጻጸም  97.77% ላይ  ይገኛል፤

- የመለስተኛ ጥልቅ ጉድጓድ ጥናትና ዲዛይን ማድረግ የዘጠኝ ወር 60 ለመስራት ታቅዶ ክንውን 50 አፈጻጸም 83.33% ላይ ይገኛል፤

- የጥልቅ ጉድጓድ ቁፋሮ ጥናትና ዲዛይን ማድረግ የዘጠኝ ወር 40 ለመስራት ታቅዶ ክንውን 38  አፈጻጸም 95%  ላይ ይገኛል፤

- ከጥልቅ ጉድጓድ ማከፋፈያው ጥናትና ዲዛይን የዘጠኝ ወር 25 ለመስራት ታቅዶ ክንውን 20 አፈጻጸም 80% ላይ ይገኛል፤

- ምንጭ ከነማከፋፈያ ጥናትና ዲዛይን የዘጠኝ ወር 15 ለመስራት ታቅዶ ክንውን 8 አፈጻጸም 53.33% ላይ ይገኛል ሲሆን አፈጻጸሙ ያነሰበት ምክንያት በብዛት ምንጭ ከነማስፋፊያ ከለመኖሩ የተነሳ ነው፤

- ከነባር የመጠጥ ውሃ ተቋማት የማስፋፊያ ጥናትና ዲዛይን ሥራ የዘጠኝ ወር 12 ለመስራት ታቅዶ ክንውን 20 አፈጻጸም ከ100% በላይ፤፤

- በተጨማሪም የትምህርት ቤቶች ማስፋፊያ ጥናትና ዲዛይን ሥራ ለ6 ተቋማት የተሰራ ሲሆን ለ6 ጤና ተቋማት ከነባር ተቋማት የማስፋፊያ ጥናትና ዲዛይን ሥራ ተሰርቷል፡፡

በአጠቃላይ የመጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ሥራዎች በስድስት ወር ለማጥናትና ይሁንታ ለመስጠት 314 ለመስራት ታቅዶ ክንውን 277 ሲሆን አፈጻጸም 88.22% ላይ ይገኛል፡፡

### የከተማ መጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ሥራ ዕቅድ ክንውን

በክልላችን ባሉ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በ2017 በጀት ዓመት የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር ያለባቸውን አዳዲስ አነስተኛና መካከለኛ ከተሞችን እንደየቅደም ተከተል ቅድሚያ በመስጠት የንፁህ መጠጥ ውሃ ተደራሽ ለማድረግ በሚያስችል መልኩ በመሠረታዊነት የጥናትና ዲዛይን መሠረታዊ መስፈርትን ያሟላ የመጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ሥራና ዶክመንት ዝግጅት በስታንደርድ መሠረት በአማካሪ ድርጅቶች ለማስጠናት የተያዘ ተግባር ነው፡፡ በዚሁ መሠረት ከዞኖችና ልዩ ወረዳዎች የመጠጥ ውሃ አቅርቦት እጥረትና ችግር ያለባቸውንና ከዚህ በፊት በአማካሪም ሆነ በራስ ኃይል ሁሉንም የጥናት ይዘት የያዘ ዶክመንት ያልተጠናባቸውን አዳዲስ አነስተኛና መካከለኛ ከተሞችን ፍትሃዊነትን በጠበቀ መልኩ ለቢሮው ተደራሽ እንዲደረግ የማድረግና የመረጃውን ትክክለኛነት ማጣራትና ከተመደበው በጀት መነሻነትና የከተሞችን ህዝብ ብዛት፣ ስፋት፣ አሁናዊ የንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር መሠረት በማድረግ ለየተኞቹ ከተሞች  የቅድሚያ ቅድሚያ ተሰጥቶ ማስጠናት እንዳለበት ለማወቅ ከዞኖችና ልዩ ወረዳዎች የመጣውን መረጃ በጥልቀት በመገምገምና የከተሞችን የውሃ እጥረት መነሻ በማድረግ አምስት(5) አነስተኛና መካከለኛ ከተሞች ማለትም ጉራጌ ዞን ገደባኖ ጉታዘር ወለኔ ወረዳ የመሀል አምባ  ከተማ፣ በማረቆ ልዩ ወረዳ የቆሼ ከተማ፣ በስልጤ ዞን ሚቶ ወረዳ ሚቶ ከተማ፣ በሀዲያ ዞን አመካ ወረዳ የጌጃ ከተማ እና በጠምባሮ ልዩ ወረዳ የሙዱላ ከተማ የልየታ ሂደት አልፎ በአማካሪ ድርጅት ለማስጠናት የተወሰኑ ከተሞች ናቸው፡፡ በዚህም መሠረት መንግስታዊ የልማት ድርጅት ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ዲዛይንና ግንባታ ቁጥጥር ለከተሞች መጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ሥራ ላይ የማማከር አገልግሎት እንድሰጥ ውለታ ተፈራርመን ወደ ሥራ ሂደት የተገባ ሲሆን በየከተማው አማካሪ ድርጅት የመነሻና ዳሳሳ ጥናት እየተሠራ  ይገኛል፡፡

### የክህሎት ማሻሻያ ሥልጠና በጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክት

በሴክተር ደረጃ የሚካሄዱ በርካታ የልማት ፕሮጀክቶችንና ፕሮግራሞችን አፈጻጸም ላቅ ወዳላ ደረጃ ለማሸጋገር እንዲቻል በየደረጃው ያለውን የሰው ኃይል የማስፈጸም አቅም መገንባትና ዘመኑ የደረሰውን ቴክኖሎጂ ማዘመን የግድ አስፈላጊ የሆነ ተግባር ነው፡፡ መቼም ቢሆን በንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት የተጠለውን ግብ ከማሳካት አንጻር የሴክተሩን የማስፈጸም አቅም መገንባት ለነገ የማይባል ተግባር ይሆናል፡፡ ስለሆነም የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ስራችንን ዘላቂና አስተማማኝ እንዲሆን ለማስቻል በዋናነት ለመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች ጥናትና ዲዛይን ተግባር ትኩረት ተሰጥቶ መስራት ከምንም ጊዜ በላይ በቴክኖሎጂ መሠረት ያደረገ የመጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይንና ዶክመንቴሽን እናም ሼልፍ የማድረግ ተግባር ብሎም ለሚመለከተው የባለድርሻ አካላት ተደራሽ  ለማድረግ የሚሠራ ተግባር ነው፡፡

በሌላ በኩል ይሁንኑ ተግባር በማጠናከር በዘርፉ በበጀት ዓመት ለማከናወን የታቀዱ በርካታ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶችን ጥናትና ዲዛይን ስራ መፈጸም እንዲቻል በየደረጃው የሚገኘውን የመጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ፈጻሚን በመሰረታዊ የጥናትና ዲዛይን በሚስተዋሉ የዕውቀትና የክህሎት ክፍተቶችን በመለየት መፍታት የሚያስችል የአቅም ግንባታ ስልጠና መስጠት አስፈላጊ በመሆኑ ከፌዴራል ከውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስትቲዩት ጋር ቅንጅት በመፍጠር በክልል፣ በዞንና በወረዳ መዋቅር ላሉ ከ20 በላይ ባለሙያዎች በአዲሱ የከተሞችና ገጠር የውሀ ተቋማት ዲዛይን መስፈርት እና መመሪያ ማኑዋል ላይ ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ በዚህም በመጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ሥራ ላይ አንድ ደረጃ ከነበረበት የመፈጸም አቅም የማሳደግ ሥራ ተሠርቷል፡፡

### የ1 ዘመናዊ (PQWT Water Detector) ጂኦፊዚክስ እና የሰርቬይንግ መሳሪያ (Differentail GPS) መጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን መሳሪያ ግዥ ፕሮጀክት

#### የአንድ(1) PQWT Water Detector) ጂኦፊዚክስ መሳሪያ ግዥ

የመጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ስራን በጥራት ለማከናወን እንዲቻል የጥናትና ዲዛይን ማከናወኛ መሳሪያዎችን ማሟላት የግድ ይላል፡፡ በዚህ ረገድ በ2017 በጀት ዓመት ዳይሬክቶሬቱ ያለበትን የጥናትና ዲዛይን ማከናወኛ መሳሪያ በአዳዲስና የወቅቱ ቴክኖሎጂ የደረሰውን PQWT Water Detector  እስከ 700 ሜትር ጥልት ያለው የጥልቅ ውሃ ጉድጓድ Aquifers ማንባብ የሚያስችል መሣሪያ ግዥ በመፈጸም የከርሠ-ምድር ውሃ ለማልማትና በብዙ ሚሊዮን በጀት ተመድቦ የውሀ ጉድጓድ ከተቆፈረ በኋላ ውሃ ያለማገኘትን ችግር የመቅረፍ ተግባርና በመንግስት ደረጃ የተመደበውን ውስን ሀብት በአግባቡ በመጠቀም ለማህብረሰቡ ንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ተደራሽ ለማድረግ ጥናትና ዲዛይን ሥራ ወሳኝ ስለሆነ ለጥናት አጋዥ የሆነ መሳሪያ መግዛት አስፈላጊ በመሆኑ ይህንንም ተግባር ግዥ ለመፈጸም ያስችል ዘንድ የተጫራቾች የጨረታ ሰነድ የቴክኒካልና ፋይናንሻል ግምገማ ሂደት በማለፍ ከአሸናፊው ተጫራች ጋር የ2 PQWT Water Detector መሳሪያ ግዥ በመፈጸም ማቅረብ እንድችል ውለታ የተፈራረምን ሲሆን በውለታ መሠረት ዕቃ ተገዝቶ የሚቀርብ ይሆናል ፡፡

#### Differentail GPS የሰርቬይንግ መሳሪያ ግዥ

የመጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ስራን በጥራት ለማከናወን እንዲቻል የጥናትና ዲዛይን ማከናወኛ መሳሪያዎችን ማሟላት ባለሙያዎችን መሳሪያውን ተጠቅሞ የመጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ሥራ እንዲሠራ ማድረግ ወሳኛና ቁልፍ ተግባር ነው፡፡ በዚህ ረገድ በ2017 በጀት ዓመት ዳይሬክቶሬቱ ያለበትን የጥናትና ዲዛይን ማከናወኛ መሳሪያ በአዳዲስና የወቅቱ ቴክኖሎጂ የደረሰውን Differentail GPS የሰርቬይንግ መሳሪያ ግዥ በመፈጸም የሲቪል ወርክ ሥራዎችን ስታንደርዱን በጠበቀ መልክ ማጥናትና በጥናት ወቅት የሚከሰቱ የጥናት ክፍታቶችን የሚቀርፍ በመሆኑ በመንግስት ደረጃ የተመደበውን ውስን ሀብት በአግባቡ በመጠቀም ለማህብረሰቡ ንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ተደራሽ ለማድረግ ለጥናትና ዲዛይን ሥራ አጋዥ የሆነ መሳሪያ መግዛት አስፈላጊ ስለሆነ ይህንንም ተግባር  ግዥ ለመፈጸም ያስችል ዘንድ በተመሳሳይ የተጫራቾች የጨረታ ሰነድ የቴክኒካልና ፋይናንሻል ግምገማ ሂደት በማለፍ ከአሸናፊው ተጫራች ጋር የ2 Differentail GPS የሰርቬይንግ መሳሪያ ግዥ በመፈጸም ማቅረብ እንድችል ውለታ የተፈራረምን ሲሆን በውለታ መሠረት ዕቃ ተገዝቶ የሚቀርብ ይሆናል ፡፡