የመስኖ ልማት የቀጣይ ሰባት ዓመት እቅድ

የቀጣይ  ሰባት ዓመታት የመስኖ ልማት የትኩረት አቅጣጫዎች እንደሚከተለው ተለይተዋል፥

- በልማት ዕቅዱ ዘመን የግብርናን ዘርፍ ከዝናብ ጥገኝነት በማላቀቅ የምግብ ዋስትናን በቤተሰብ ደረጃ ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የመስኖ መሠረተ ልማት አቅርቦትን ማሳደግ ዋነኛ የዘርፉ የትኩረት አቅጣጫ ሆኖ የሚተገበር ይሆናል።

የቀጣይ ሰባት  ዓመታት የመስኖ ልማት ዓላማዎች እንደሚከተለው ተለይተዋል፥

- በክልሉ በተመሳሳይ ተግባር የተሰማሩት ተቋማትን አቅም አሟጦ መጠቀም ፤ጥናትና ዲዛይን፤ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት ግንባታ ላይ መለስተኛ ፕሮፌሽናሎችን በማህበር በማደራጀት ወደ ስራ ማሰማራት፤ በዘርፉ ልምድና ብቃት ያላቸዉን የግል አማካሪዎችና  ተቋራጮች በመለየትና በማሳተፍ የመስኖ ግንባታ ስራዎች እንዲሰሩ ማድረግ፤ የመስኖ ተቋማት አስተዳደር የአሰራር ስርአት መዘርጋትና አቅም መፍጠር፡፡

የቀጣይ ሰባት ዓመታት የመስኖ ልማት ዓላማዎችን ለማሳካት የሚከተሉት ዋና ዋና ግቦች ተለይተዋል፥

- የመስኖ ጥናትና ዲዛይን ሥራዎች ማካሄድ በተመለከተ፡- 10,200 ሄ/ር መሬት የማልማት አቅም ያላቸዉ 68 አነስተኛ መስኖ ፕሮጀክቶች ጥናትና ዲዛይን ፣ 3,600 ሄ/ር መሬት የማልማት አቅም ያላቸዉ 12 መካከለኛ መስኖ ፕሮጀክቶች ጥናትና ዲዛይን  እና 22,500 ሄ/ር መሬት የማልማት አቅም ያላቸዉ 15 ከፍተኛ ግድብ መስኖ ፕሮጀክቶች ጥናትና ዲዛይንና 6,000 ሄ/ር መሬት የማልማት አቅም ያላቸዉ   30 አነስተኛ ግድብ መስኖ ፕሮጀክቶች ጥናትና  ለማካሄድ እንዲሁም 2,400 ሄ/ር መሬት የማልማት አቅም ያላቸዉ የ 24  የጥልቅ ከርሰ ምድር  የመስኖ አወታር  ዝርጋታ ጥናትና ዲዛይን እና 6,800 ሄ/ር መሬት የማልማት አቅም ያላቸዉ 68 የመስኖ ተቋማት መልሶ ግንባታና ማስፋፊያ ጥናትና ዲዛይን ስራ ይሰራል፤

- የመስኖ ፕሮጄክቶች ግንባታ ስራዎች ከማካሄድ አንጻር  10,650 ሄ/ር መሬት የማልማት አቅም ያላቸዉ 71 አነስተኛ መስኖ ፕሮጀክቶች ግንባታ ፣ 5,100 ሄ/ር መሬት የማልማት አቅም ያላቸዉ 17 መካከለኛ መስኖ ፕሮጀክቶች ግንባታ ፤ 19,500 ሄ/ር መሬት የማልማት አቅም ያላቸዉ 13 ከፍተኛ ግድብ መስኖ ፕሮጀክቶች ግንባታ፣ 5,000 ሄ/ር መሬት የማልማት አቅም ያላቸዉ 25 አነስተኛ ግድብ መስኖ ፕሮጀክቶች ግንባታ ፣ 5,600 ሄ/ር መሬት የማልማት አቅም ያላቸዉ የ 28 የጥልቅ የከርሰ ምድር መስኖ ቁፋሮና 2,000 ሄ/ር መሬት የማልማት አቅም ያላቸዉ የ 20  የከርሰ ምድር የመስኖ አዉታር ዝርጋታ ለማከናወን እንዲሁም 6,700 ሄ/ር መሬት የማልማት አቅም ያላቸዉ  67  የመስኖ ተቋማት ጥገና ÷ መልሶ ግንባታና ማስፋፊያ ግንባታ ስራ ይሰራል፤

- በክልሉ የመስኖ ፖቴንሽያል መሬት በተመለከተ በአነስተኛ፣ በመካከለኛ እና በሰፋፊ መስኖ መልማት የሚችል በግምት 280,000 ሄ/ር መሬት (አዲስ በተደራጀዉ ክልል) በቀጣይ በጥናት የሚለይ ሲሆን ከዚህም ውስጥ ከዘመናዊ የመስኖ ፖቴንሻል አንጻር የለማ መሬት ከነበረበት 6,231 ሄ/ር (2.22 %) በቀጣይ ዓመታት 54,550 ሄ/ር መሬት የሚያለማ መስኖ ግንባታ ሥራ በማከናወን አማካይ የመስኖ ሽፋን (21.7%) ለማድረስ በዕቅድ ተይዟል፡፡

የቀጣይ ሰባት ዓመታት የመስኖ ልማት ዓላማዎችና ግቦችን ለማሳካት የሚከተሉተወ የማስፈጸሚያ ስልቶች ተለይተዋል፥

- ከክልል ጀምሮ እስከ ዞን፤ልዩ ወረዳና ወረዳ ያለዉን የመስኖ መዋቅር የሎጂስቲክስና የሰዉ ሀይል አቅም በመገንባትና የሰዉ ሀይል በማሟላት በራስ ሀይል የሚከናወኑ ስራዎች በስፋት እንዲተገበሩ ማድረግ፤

- የመንግስት የልማት ድርጅቶች የሚሰሩትን ስራ በኮንትራት አስተዳድር ህግ እንዲፈጸም በማድረግ የስራ ጥራትና ጊዜ እንዲጠበቅ ማድረግ፣ የግል አማካሪዎችና ተቋራጮችን በስፋት በማሳተፍ ተገቢዉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ማድረግ፣ በዘርፉ ካሉ የከፍተኛ ትምርት ተቋማትና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋራ በቅንጅት መስራት፣ የመስኖ ልማት ጥናትና ዲዛይን ሥራዎች የተጠቃሚውን ባህላዊ እሴቶች ጠብቀው ለማከናወን እንዲቻልና ህብረተሰቡ ችግሩን ከመለየት ጀምሮ እስከ ግንባታና ምርት ሂደት ጉልህ ተሳትፎ እንዲያደርግ ማስቻል፣ ይህንንም በተሳትፎአዊ መስኖ ልማትና አስተዳደር አሰራር/PIDM/ መሰረት መፈጸም፤

- የመስኖ መልሶ ግንባታና ማስፋፊያ ሥራዎች በዞን/በልዩ ወረዳ እና በወረዳዎች ባለቤትነት እንዲካሄዱ ማድረግና ከአቅም በላይ ለሆኑ ጥገናዎች የበጀትና የቴክኒክ ድጋፍ ማድረግ፡፡